PRODUCT REQUIREMENTS DOCUMENT

PhyOpt Agent 产品需求文档

从内部技术预览走向可复现、可恢复的真实优化工程平台

版本：v1.2

状态：评审稿 / 作为后续实现与验收基线

日期：2026-09-16

产品版本：PhyOpt Agent 0.4.0

代码审查基线：164ac9d（main；与 gitcode/main 对齐）

审查边界：只读代码核对；未调用真实模型，未连接真实 ARM 执行闭环

决策摘要

产品方向继续，真实环境整体验收暂缓。 PhyOpt 的初心仍然正确：让模型提出候选，由确定性门禁、真实执行和完整证据决定结论。当前最强能力是证据、统计、预算和诚实失败语义；当前最大风险是生产入口绕过持久化状态机，并在实验上下文中写入硬编码假说与空摘要。完成本 PRD 的 P0 门槛后，才能进入受控的“真实模型 + 真实 ARM”闭环验收。验收不要求必须获得加速；得到可复现的 REJECTED 或 NO_QUALIFIED_CANDIDATE 同样是有效结果。

| 判断 | 当前结论 | 产品含义 |
| --- | --- | --- |
| 初心 | 保持 | 无需重定义产品；需要让生产路径真正执行既定原则。 |
| 产品级别 | 内部技术预览 | 可继续 Mock 演练与代码级验证，不应宣称已适合真实工程师日常使用。 |
| 首要任务 | 修复 P0 | 统一编排、恢复真实上下文摘要、收口门禁和授权、补齐恢复出口。 |
| 发布证据 | 真实闭环 | 至少一次从干净入口完成真实模型、真实 ARM、证据导出与离线复核。 |

# 目录

| 1 | 文档目的、范围与结论口径 |
| --- | --- |
| 2 | 产品初心与不可妥协原则 |
| 3 | 当前产品状态 |
| 4 | 问题总表 |
| 5 | 现存问题逐项核对 |
| 6 | 目标产品工作流 |
| 7 | 功能需求 |
| 8 | 非功能需求与发布门槛 |
| 9 | 真实环境验收方案 |
| 10 | 分阶段路线图 |
| 11 | 成功指标 |
| 12 | 风险与开放决策 |
| A-C | 源码证据、兼容要求与产品决策 |

阅读建议 第 2 章先确认产品初心；第 4、5 章逐项核对现存问题；第 8、9 章直接作为后续开发与真实环境验收清单。

# 1. 文档目的、范围与结论口径

## 1.1 本文要回答的问题

- 外部评价指出的每一个主要问题，当前代码是否确实存在？

- 这些问题是违背产品初心、阶段性工程债，还是已经过时的描述？

- 若继续把 PhyOpt 做成真实优化工程工具，下一步必须实现什么，如何验收？

## 1.2 审查方法与边界

本文以 commit 164ac9d 的 TypeScript 实现、README、配置 schema、工作流/探索/runner/统计/存储代码和测试结构为主要证据。代码事实优先于旧 PRD、开发日志和外部评价。

本次只做代码与文档核对，没有调用真实云模型，也没有连接真实 ARM 完成产品入口闭环。因此，本文能确认 WIRED 和 VERIFIED_LOCAL 的能力，不能把它们升级为 REAL_E2E。

| 证据等级 | 含义 | 允许的产品表述 |
| --- | --- | --- |
| L0 · STATIC | 源码/类型/结构存在 | 已设计、已接线；不得称运行通过 |
| L1 · MOCK | Mock/Fake 走完整入口 | 本地演练通过；明确模拟来源 |
| L2 · LOCAL | 本地真实进程与持久化验证 | 本地集成已验证 |
| L3 · REAL-MODEL | 真实模型，执行侧仍替身 | 模型接入已验证 |
| L4 · REAL-RUNNER | 真实 ARM，候选来源可替身 | 真机执行链已验证 |
| L5 · REAL-CLOSED-LOOP | 真实模型 + 真实 ARM + 独立复验 + 交付包 | 可进入受控真实优化验收 |

## 1.3 总体判断

外部评价的核心架构判断大体属实。 尤其是编排双轨、硬编码假说、空摘要、门禁分叉、恢复死局和真实闭环未验收。评价中的版本号、未提交文件数量、README 大小、SQLite 无迁移和依赖数量等事实已经过时或不准确，不能继续沿用。

这些缺口不意味着产品初心错误。相反，它们说明现有生产接线尚未贯彻项目已经写下并部分实现的原则。后续工作应围绕‘让真实入口服从同一套证据、状态和授权协议’展开，而不是再增加新的界面或模型能力。

# 2. 产品初心与不可妥协原则

## 2.1 产品定义

PhyOpt Agent 是面向 ARM 基础算法库优化工程师的可复现实验助手。它接收已冻结的源码、目标函数、目标机器、构建与测试资产、性能门禁和资源授权；模型提出候选修改，确定性系统负责门禁、真机执行、统计判定、独立复验和交付。

一句话初心 PhyOpt 的价值不是‘自动改代码’，而是把一次 AI 辅助优化变成可控制、可复现、可恢复、可审计的工程实验。

## 2.2 十条产品原则

| 编号 | 原则 | 不可妥协的含义 |
| --- | --- | --- |
| P-01 | 诚实 | 不猜测、不伪造，不把 Mock、占位值或未确认取消写成真实结论。 |
| P-02 | 可复现 | 冻结源码、配置、基线、命令、授权、样本和随机种子，并记录身份摘要。 |
| P-03 | 证据优先 | 任何性能、正确性或交付结论都能追溯到实际执行证据。 |
| P-04 | 默认拒绝 | 模型调用、远端执行和资源使用前完成范围、授权和资源门禁。 |
| P-05 | 可恢复 | 长任务可观察、可取消、可恢复；进程重启不能制造死局或丢弃已完成结果。 |
| P-06 | 工程师可控 | 模型只提出候选；门禁、测试、选择、复验和交付由确定性代码控制。 |
| P-07 | 算子可扩展 | SGEMV 是首个验证对象，核心工作流协议不与单一算子、机器或 harness 绑定。 |
| P-08 | 渐进上手 | 新手可用 Mock 和交互式配置演练；真实模式持续显示证据等级与外部调用。 |
| P-09 | 配置驱动 | YAML 可复制、可注释、可迁移；优先级固定为 CLI > 环境变量 > 文件 > 默认值。 |
| P-10 | 真实验收后再宣称可用 | 本地测试和 Mock 不能替代真实模型、真实 ARM、弱网与噪声条件的闭环验收。 |

## 2.3 目标用户与核心场景

| 用户/场景 | 用户要完成的事 | 产品必须承担的责任 |
| --- | --- | --- |
| 首次使用者 | 用交互 CLI 生成可编辑 YAML，先跑 Mock | 明确模式、配置来源、缺项与下一步 |
| 优化工程师 | 选择源码/函数/机器，提交多候选优化 | 冻结身份、控制预算、执行门禁、展示真实进度 |
| 评审者 | 查看 Diff、测试、统计、复验和证据包 | 每个结论可追溯、可离线校验 |
| 运维/资源授权者 | 限定 CPU、NUMA、线程、阶段和时间窗 | 默认拒绝，绝不从机器空闲推导授权 |
| 故障恢复者 | 处理断网、崩溃、取消和 RECOVERING | 保留真实状态、提供幂等出口、不重复实验 |

## 2.4 非目标

- 不承诺每次找到性能提升；没有合格候选是有效实验结论。

- 不自动合并、自动推送或静默应用候选补丁；最终集成由工程师决定。

- 不自动获取硬件权限、扩大授权范围或用 CPU 空闲替代 ResourceGrant。

- 首阶段不建设公网多租户平台，也不以界面数量替代真实闭环。

- 不把单一 SGEMV 成功经验写成所有算子都已支持。

# 3. 当前产品状态

## 3.1 已经符合初心的能力

| 能力 | 状态 | 判断 |
| --- | --- | --- |
| 配置基础 | 已实现 | YAML、多配置文件、交互式 init、覆盖优先级、配置 SHA、schema 迁移与高版本拒绝。 |
| 证据链组件 | 已实现但生产链有断点 | 冻结源码、补丁、构建后二进制、运行时身份、样本和交付包均有摘要能力。 |
| 统计闭环 | 已实现 | 种子化 bootstrap、双基线、三阈值联合判定、独立全新采样复验。 |
| 预算 | 已实现 | SQLite 条件更新原子预留；重启不重置已用预算。 |
| 任务失败语义 | 已实现 | CANCEL_REQUESTED、RECOVERING、INCONCLUSIVE 等状态避免虚假成功或虚假取消。 |
| 模型适配 | 已实现基础层 | 窄接口、注册表、AbortSignal、凭据引用与错误脱敏；Mock 复用相同门禁。 |
| 用户入口 | 已实现基础层 | CLI、交互工作台、VS Code Diff、Mock 来源标识与结果导出入口。 |
| 数据库迁移 | 已实现 | SQLite 使用 PRAGMA user_version，存在 0→11 的版本迁移链。 |

## 3.2 当前定位与发布判断

| 当前定位 | 内部技术预览（Engineering Preview） |
| --- | --- |
| 可以做 | Mock 上手、配置验证、候选 Diff、本地测试、局部真实 provider/SSH 接线验证 |
| 暂不宣称 | 可交给真实优化工程师长期日常使用；已通过真实模型 + ARM 完整闭环 |
| 进入受控真机验收前 | 必须关闭全部 P0：编排、进度、真实假说、摘要、门禁、授权、恢复、真实闭环方案 |
| 验收成功的定义 | 过程真实、证据完整、状态可恢复；性能结论可以是 ACCEPTED、REJECTED 或无合格候选 |

## 3.3 对外部评价的事实校准

| 评价说法 | 核对结果 | 当前事实 |
| --- | --- | --- |
| ‘V0.3’ | 过时 | 当前 package 版本为 0.4.0；旧 PRD 版本不能替代当前代码版本。 |
| ‘39 个文件未提交，+1515/-1698’ | 过时/不可复现 | 该数字不属于本次代码基线，不应作为当前架构结论的证据。 |
| ‘远端停止协议未提交’ | 过时 | 协议已经接线并有本地测试；真实 ARM 停止验收仍缺。 |
| ‘README 29KB’ | 不属实 | 本次基线约 5.9KB；仍应控制其职责，但不存在所述体量。 |
| ‘SQLite 没有版本化迁移’ | 不属实 | 存在 PRAGMA user_version 与 0→11 迁移链。 |
| ‘3 个运行时依赖’ | 不属实 | 当前为 4 个：pi-ai、ink、react、yaml。 |
| ‘全部只在 Mock 中验证’ | 表述过度 | 存在真实 provider/SSH/stop wiring 与局部真实能力；完整真实闭环未验收的结论成立。 |
| ‘活动指南仍写未实现’ | 部分过时 | 现行 README/guide 已更新；旧说法主要留在明确的 history/旧产品文档中。 |

# 4. 问题总表

优先级含义：P0 阻止进入真实闭环验收；P1 阻止稳定试用/日常运行；P2 是扩展与维护债；P3 是可用性优化。‘初心判断’用于区分产品方向错误与实现未贯彻。

| ID | 优先级 | 问题 | 初心判断 |
| --- | --- | --- | --- |
| WF-01 | P0 | 生产入口绕过持久化工作流状态机 | 直接违背 |
| WF-02 | P0 | 长任务进度长期停留在 GENERATING | 直接违背 |
| EV-01 | P0 | 被测 ExperimentContext 使用硬编码假说 | 直接违背 |
| EV-02 | P0 | 生产多候选上下文写入空 content_digest | 直接违背 |
| CFG-01 | P0 | 性能门禁存在多个事实来源 | 直接违背 |
| AUTH-01 | P0 | ResourceGrant 的 CPU、NUMA 与线程范围未形成执行门禁 | 直接违背 |
| REC-01 | P0 | 崩溃后已完成候选被直接标记为 REJECTED | 直接违背 |
| REC-02 | P0 | RECOVERING 没有持续 reconcile 与人工出口 | 直接违背 |
| VAL-01 | P0 | 尚无“真实模型 + 真实 ARM”完整闭环验收 | 直接违背 |
| CTL-01 | P1 | workflow 取消意图只存在于当前进程内存 | 直接违背 |
| LOCK-01 | P1 | 性能测量互斥不是跨进程租约，且锁键不一致 | 冲突/影响 |
| WF-03 | P1 | 后段配置装配失败会留下悬挂的 GENERATING 记录 | 冲突/影响 |
| MODEL-01 | P1 | 生产候选生成强制关闭模型重试 | 冲突/影响 |
| MODEL-02 | P1 | 模型调用缺少 token、成本、限流与长响应可观测性 | 冲突/影响 |
| CFG-02 | P1 | generation_concurrency 配置存在但生产循环始终串行 | 冲突/影响 |
| EXT-01 | P2 | 多候选 harness 与 SGEMV/S5000C 细节硬编码 | 冲突/影响 |
| ARCH-01 | P2 | 重复实现正在形成长期漂移面 | 冲突/影响 |
| UX-01 | P2 | 存在用户可见的 GBK 乱码错误文案 | 冲突/影响 |
| MAINT-01 | P2 | CLI、交互命令与 SQLite 存储文件过大 | 冲突/影响 |
| DOC-01 | P2 | 产品文档多版本并存，历史信息容易被当成当前事实 | 冲突/影响 |
| PORT-01 | P3 | Node.js 版本范围过窄 | 阶段性工程债 |

# 5. 现存问题逐项核对

以下每项均给出代码事实、与初心的关系、用户影响、目标行为和可执行验收标准。问题之间存在依赖：WF-01 是主干，EV/CFG/AUTH/REC 类问题必须在统一编排中一次收口。

## 5.1  WF-01｜生产入口绕过持久化工作流状态机

| 优先级 | P0 | 核对结论 | 属实 |
| --- | --- | --- | --- |
| 初心关系 | 直接违背 P-02、P-05、P-06 | 源码证据 | src/workflow/optimization-workflow-service.ts:65-145；src/workflow/optimization-workflow.ts:152-245；src/exploration/dual-exploration.ts:370-390 |

当前事实：OptimizationWorkflowService.submit() 保存 GENERATING 后直接调用 runDualExploration()；已实现的 OptimizationWorkflow.run() 没有进入生产提交路径。探索层结束时又反向构造并覆写工作流记录，形成两套编排与分层倒置。

用户影响：生产运行没有真正的阶段断点、阶段恢复和统一状态来源；两套实现会继续漂移，任何一边的修复都可能只在测试中成立。

目标行为：保留一个工作流编排器作为唯一写入者。探索、选择、复验和交付仅返回领域结果；工作流编排器负责持久化阶段、恢复游标和终态。

验收标准：

- 生产 submit 只启动唯一工作流执行器，不再直接调用第二套端到端驱动。

- 探索层不得写 OptimizationWorkflowRecord。

- 在生成、验证、测量、选择、复验和打包后分别重启进程，均从最后稳定阶段继续且不重复副作用。

## 5.2  WF-02｜长任务进度长期停留在 GENERATING

| 优先级 | P0 | 核对结论 | 属实 |
| --- | --- | --- | --- |
| 初心关系 | 直接违背 P-05、P-08 | 源码证据 | src/workflow/optimization-workflow-service.ts:74-85,123-145；src/workflow/optimization-workflow.ts:166-186 |

当前事实：提交时只持久化 GENERATING；runDualExploration() 作为一个长回调运行，完成后才写终态。即使改用现有 OptimizationWorkflow，VALIDATING_CANDIDATES 和 MEASURING 也在 explore() 返回后连续写入，无法反映实际长阶段。

用户影响：用户看不到当前候选、BUILD/CORRECTNESS/PERFORMANCE 阶段、预算余量、等待原因和最近证据；卡住与正常运行无法区分。

目标行为：工作流、候选和远端作业分别发布持久化阶段事件。status 同时显示阶段、候选序号、预算、等待原因、证据等级和最后心跳。

验收标准：

- 每个外部副作用开始前和结束后都有持久化事件。

- 从 CLI 和 IDE 查询同一 workflow_id 得到一致进度。

- 不显示猜测百分比或剩余时间；仅显示已经发生的阶段和可核对计数。

## 5.3  EV-01｜被测 ExperimentContext 使用硬编码假说

| 优先级 | P0 | 核对结论 | 属实，属于审计真实性缺陷 |
| --- | --- | --- | --- |
| 初心关系 | 直接违背 P-01、P-02、P-03、P-06 | 源码证据 | src/exploration/orchestrator.ts:298-314；src/exploration/dual-exploration.ts:156-176；src/workflow/dual-config.ts:130-140 |

当前事实：候选记录仅保存 hypothesis_id 与 evidence_refs；构造实验上下文时把 target_function 固定为 cblas_sgemv，把 expected_effect 固定为 recover wide_1024x16384_t1，并写入固定机制、风险和受影响用例。模型实际生成的完整 StructuredHypothesis 没有进入被测上下文。

用户影响：审计包会把占位假说当成实验输入；用户无法证明“测量的是模型提出的那个候选与理由”，项目的证据文化会被直接破坏。

目标行为：候选生成后持久化完整规范化假说及摘要；ExperimentContext 必须逐字段引用该持久化对象，禁止用产品默认文案替代。

验收标准：

- 模型响应中的假说、候选记录、ExperimentContext 和交付包四处摘要一致。

- 任何缺失必填假说字段的候选在远端调用前被拒绝。

- 测试随机生成非 SGEMV 假说，证明生产上下文没有固定字段泄漏。

## 5.4  EV-02｜生产多候选上下文写入空 content_digest

| 优先级 | P0 | 核对结论 | 属实，属于防篡改绑定失效 |
| --- | --- | --- | --- |
| 初心关系 | 直接违背 P-02、P-03 | 源码证据 | src/exploration/dual-exploration.ts:156-201；src/core/task-host.ts:280-295；src/runner/experiment-runner-factory.ts:40-50 |

当前事实：多候选驱动把 content_digest 设为空字符串；任务照常绑定该空值。runner factory 只在 job.context_digest 为真值时比较摘要，因此该路径绕过 enqueue 后上下文篡改检查。

用户影响：任务与实际执行上下文之间没有可验证绑定；源码、命令、门禁或授权被修改后仍可能执行。

目标行为：ExperimentContext 完成规范化后必须计算非空 SHA-256；存储、入队和 runner 三层均拒绝空值，runner 无条件比较绑定摘要。

验收标准：

- 真实执行上下文的 content_digest 为 64 位小写十六进制。

- 入队后修改任一上下文字段会在远端调用前失败。

- 旧空摘要记录只能导出或标记不可复现，不能进入真实执行。

## 5.5  CFG-01｜性能门禁存在多个事实来源

| 优先级 | P0 | 核对结论 | 属实 |
| --- | --- | --- | --- |
| 初心关系 | 直接违背 P-02、P-09 | 源码证据 | src/config/phyopt-config.ts:584-618；src/workflow/dual-config.ts:145-209；src/exploration/dual-exploration.ts:181-187 |

当前事实：YAML 的 gates.performance 被完整校验，但 buildDualExplorationConfig() 没有把它传入多候选驱动；ExperimentContext 又把三个阈值硬编码为 1.0。实际测量阈值来自 exploration.sampling 内部配置，形成同名规则的分叉。

用户影响：用户修改 YAML 门禁后，状态页面和审计上下文可能显示一套值，真实判定使用另一套值，复现实验无法解释。

目标行为：提交时合成唯一 EffectiveExperimentPolicy，记录每个字段的来源；所有 runner、报告、选择和复验只读取该对象。重复配置冲突必须在模型与远端调用前失败。

验收标准：

- CLI 覆盖、环境变量、YAML 和默认值最终只产生一套阈值。

- 有效配置摘要、ExperimentContext、采样器和报告中的阈值逐字段一致。

- 冲突字段显示来源路径与修复建议。

## 5.6  AUTH-01｜ResourceGrant 的 CPU、NUMA 与线程范围未形成执行门禁

| 优先级 | P0 | 核对结论 | 属实，但已有可复用 admission 实现 |
| --- | --- | --- | --- |
| 初心关系 | 直接违背 P-04、P-09 | 源码证据 | src/workflow/dual-config.ts:70-84；src/exploration/dual-exploration.ts:144-187；src/testpack/admission.ts:32-75；src/experiment/remote-executor.ts:271 |

当前事实：多候选入口检查 grant 是否存在、目标、有效期和阶段，但实验计划与正确性脚本固定使用 CPU 0-15、NUMA 0、16 线程。现有 admit() 能检查 CPU/NUMA/线程/隔离范围，却没有接入该生产路径；远端执行门禁主要调用 checkGrantForStages()。

用户影响：配置或脚本可能请求超出授权的核、NUMA 节点或线程数；这既是资源隔离风险，也使性能证据不可复现。

目标行为：由规范化资源请求生成命令绑定，并在每个远端阶段前调用统一 admission；命令中的 taskset/numactl/线程环境必须与授权和证据记录一致。

验收标准：

- CPU、NUMA、线程或隔离任一越界均在远端调用前默认拒绝。

- 授权范围变化会改变实际命令和摘要，而不是只改变展示字段。

- 并发工作流不得通过固定脚本绕开授权。

## 5.7  REC-01｜崩溃后已完成候选被直接标记为 REJECTED

| 优先级 | P0 | 核对结论 | 属实 |
| --- | --- | --- | --- |
| 初心关系 | 直接违背 P-01、P-03、P-05 | 源码证据 | src/exploration/orchestrator.ts:97-144；src/exploration/task-host-exploration.ts:119-174,195-225 |

当前事实：探索恢复发现 EXECUTING 候选对应远端状态 COMPLETED 时，直接把候选状态改为 REJECTED。适配器已有从持久化 receipt 恢复正确性、性能、二进制摘要与 verdict 的能力，但恢复循环没有调用它。

用户影响：真实成功、真实拒绝和证据不足被混为 REJECTED；已完成测量被丢弃，既浪费资源又产生错误审计结论。

目标行为：恢复 COMPLETED 时重新附着 receipt，验证上下文、补丁、二进制和样本身份，再按真实 verdict 恢复候选；证据缺失时使用 INCONCLUSIVE。

验收标准：

- 在远端完成、主进程落库前制造崩溃，重启后恢复原 verdict 和全部摘要。

- 缺 report 或摘要不一致时状态为 INCONCLUSIVE/FAILED，不得伪造 REJECTED。

- 恢复不得重复远端测量。

## 5.8  REC-02｜RECOVERING 没有持续 reconcile 与人工出口

| 优先级 | P0 | 核对结论 | 属实，上一轮遗留未闭合 |
| --- | --- | --- | --- |
| 初心关系 | 直接违背 P-05、P-08 | 源码证据 | src/core/task-host.ts:339-379,620-680,688-762 |

当前事实：TaskHost 只在启动时扫描 RUNNING、CANCEL_REQUESTED、RECOVERING。UNKNOWN 会继续保留 RECOVERING；常规 cancel 对 RECOVERING 返回 409，retry 只接受 FAILED，resume 也不接受 RECOVERING；没有周期 reconcile、TTL 或强制核对命令。

用户影响：弱网或远端状态未知后，任务可以永久卡住并占用资源语义；用户唯一可见出路是重启进程，且重启仍可能得到 UNKNOWN。

目标行为：后台按退避策略周期 reconcile；提供 workflow/task reconcile 与再次取消入口；TTL 到期后进入明确的人工裁决状态，并保留资源占用与审计记录。

验收标准：

- UNKNOWN 可在远端恢复后自动收敛到 COMPLETED/FAILED/CANCELLED。

- 用户可对 RECOVERING 发起幂等 reconcile 或 cancel，不需重启服务。

- 超过 TTL 后状态、资源是否仍占用、下一步操作均明确显示。

## 5.9  VAL-01｜尚无“真实模型 + 真实 ARM”完整闭环验收

| 优先级 | P0 | 核对结论 | 属实；‘全部只在 Mock 中验证’表述过度，但核心结论成立 |
| --- | --- | --- | --- |
| 初心关系 | 直接违背 P-10 的发布门槛 | 源码证据 | README.md 的真实环境前置条件；现有 tests 主要使用 mock/fake 注入；本次审查未发现可验证的真实闭环交付包 |

当前事实：仓库有真实 provider、SSH transport、远端停止协议和大量本地/Mock 测试，但没有可核验的一次完整产品入口记录：真实模型生成候选、真实 ARM 执行双基线采样、独立复验、交付包校验、取消/恢复演练。

用户影响：多进程竞争、弱网、真实模型限流、真机噪声、权限边界和打包复现仍是未知项；不能把 WIRED 或本地通过写成真实可用。

目标行为：建立分级证据模型和真实闭环验收包。只有最高等级证据通过，才能对外宣称适合受控真实优化；日常使用还需并发、恢复和长期运行验证。

验收标准：

- 从用户 CLI 入口完成至少一次真实闭环；最终可以是 ACCEPTED、REJECTED 或 NO_QUALIFIED_CANDIDATE。

- 交付包在另一台环境离线校验通过，并可追溯全部配置与身份。

- 同一轮覆盖正常、拒绝、取消、进程崩溃恢复和授权拒绝。

## 5.10  CTL-01｜workflow 取消意图只存在于当前进程内存

| 优先级 | P1 | 核对结论 | 属实 |
| --- | --- | --- | --- |
| 初心关系 | 直接违背 P-01、P-05 | 源码证据 | src/workflow/optimization-workflow-service.ts:149-165；src/core/task-host.ts:339-362,580-617 |

当前事实：workflow cancel 查找内存中的 AbortController 并立即返回 CANCEL_REQUESTED；没有先持久化取消意图，也不等待候选 TaskHost 和远端停止确认。后端重启后 controllers 丢失，非活动 workflow 不能取消。

用户影响：用户看到‘已请求取消’却无法证明意图是否送达；工作流记录与真实远端状态可能分离。

目标行为：持久化 workflow cancel intent，逐级传播到当前候选任务，只有所有远端作业确认停止后才写 CANCELLED；未确认时进入可 reconcile 的取消状态。

验收标准：

- 发起取消后立刻杀死后端，重启仍能继续发送并确认取消。

- 取消与完成竞态按真实回执收敛，不把完成伪造为取消。

- status 显示每个活动作业的取消确认状态。

## 5.11  LOCK-01｜性能测量互斥不是跨进程租约，且锁键不一致

| 优先级 | P1 | 核对结论 | 属实，实际风险高于‘进程内锁’一句话 |
| --- | --- | --- | --- |
| 初心关系 | 违背 P-02、P-04、P-05 | 源码证据 | src/exploration/measurement-lock.ts:1-30；src/workflow/optimization-workflow-service.ts:97-113；src/exploration/orchestrator.ts:264-276；src/exploration/task-host-exploration.ts:56-66 |

当前事实：MeasurementLock 只是进程内 Set；每次 workflow submit 都 new 一把锁。适配器用 target.name 加锁，探索器又用 exploration_id 加第二次锁，注释所称‘同一目标跨探索互斥’并未实现。

用户影响：同一进程的不同 workflow、不同后端进程都可能同时测同一机器；噪声污染会使统计结论失真。

目标行为：用 SQLite 或目标端实现带 owner、heartbeat、lease_until 的 target measurement lease；所有测量层只使用 target/resource-slice 键。

验收标准：

- 两个后端进程同时请求同一 target，最多一个进入 PERFORMANCE。

- 持锁进程崩溃后只在租约到期或远端核对后转移所有权。

- 不同 target 或明确不重叠的授权切片可并发。

## 5.12  WF-03｜后段配置装配失败会留下悬挂的 GENERATING 记录

| 优先级 | P1 | 核对结论 | 属实 |
| --- | --- | --- | --- |
| 初心关系 | 违背 P-01、P-05、P-08 | 源码证据 | src/workflow/optimization-workflow-service.ts:65-70,74-95,97-115 |

当前事实：submit() 在保存 GENERATING 后构建 provider 和 dual config。provider 失败会显式写 FAILED；dual config 失败则直接 throw，未把 workflow 更新为终态。

用户影响：静态配置问题在 UI 中表现为永久生成中，用户误以为模型或远端仍在运行。

目标行为：把无副作用的验证和装配放在创建活动记录前；若必须保留审计记录，则从 VALIDATING 原子转为 FAILED，并保存结构化错误。

验收标准：

- 对每个必填配置制造错误，workflow 不会停在非终态。

- 错误包含字段路径、来源层和建议命令，且确认没有模型/远端调用。

## 5.13  MODEL-01｜生产候选生成强制关闭模型重试

| 优先级 | P1 | 核对结论 | 属实 |
| --- | --- | --- | --- |
| 初心关系 | 与 P-05、P-09 冲突 | 源码证据 | src/client/candidate-generation.ts:95-153；src/model/provider.ts:33-80；src/config/phyopt-config.ts:644-684；src/workflow/dual-config.ts:196-202 |

当前事实：provider 适配层实现了超时、AbortSignal 和有界重试，但生产装配三条分支均写死 maxRetries: 0、timeoutMs: 30000。YAML 的 exploration.max_model_retries 被传入预算对象后没有消费。

用户影响：瞬时网络错误或 429 会消耗一次生成机会并提前失败；用户配置的重试值没有效果，配置契约失真。

目标行为：把模型尝试、传输重试和候选预算分开计数；仅对可重试错误按 Retry-After/指数退避重试，用户取消立即停止。

验收标准：

- max_model_retries 实际改变调用次数并写入有效配置与事件。

- 400/401/结构错误不重试；429/5xx/超时按策略重试；取消永不重试。

- 每次尝试都有 provider、模型、耗时、结果类别和脱敏错误。

## 5.14  MODEL-02｜模型调用缺少 token、成本、限流与长响应可观测性

| 优先级 | P1 | 核对结论 | 基本属实；流式输出不是首发硬门槛，成本与限流是 |
| --- | --- | --- | --- |
| 初心关系 | 与 P-03、P-08 冲突 | 源码证据 | src/model/openai-compatible-provider.ts；src/model/pi-provider.ts；src/model/model-verification.ts:105-125；代码库未发现统一 usage/token/cost 记录 |

当前事实：当前 provider 返回文本并支持取消/超时，但未形成统一 usage、token、估算成本、Retry-After、provider request id 或流式阶段事件。429 只在连接验证中做错误分类。

用户影响：预算只限制调用次数，不能解释实际成本；长响应期间无进度；限流与模型故障难以区分。

目标行为：扩展 ModelCallReceipt，记录 usage、费用估算、重试、provider request id 和完成原因。流式作为可选能力，不能改变结构化门禁。

验收标准：

- 支持 usage 的 provider 必须落库 input/output/total tokens；不支持时明确 unknown。

- 429 遵循 Retry-After，并在状态中显示限流等待。

- 任何日志、事件和报告都不包含凭据。

## 5.15  CFG-02｜generation_concurrency 配置存在但生产循环始终串行

| 优先级 | P1 | 核对结论 | 属实 |
| --- | --- | --- | --- |
| 初心关系 | 与 P-09 冲突 | 源码证据 | src/config/phyopt-config.ts:144-152,644-684；src/workflow/dual-config.ts:196-202；src/exploration/orchestrator.ts:177-243 |

当前事实：配置校验、schema 和 dual config 都携带 generation_concurrency；探索 orchestrator 只在单个 while 循环中 await generator.generate()，字段没有被读取。

用户影响：用户看到可配置项却无法获得承诺行为；后续若直接并发又可能破坏预算和去重原子性。

目标行为：在决定是否需要并发后，选择实现并验证有界并发，或从公共配置移除字段。任何保留字段都必须进入有效配置与行为测试。

验收标准：

- 设置 1 与设置 N 有可观察且受限的行为差异，或 schema 明确不再接受该字段。

- 并发下生成预算、候选去重、取消和事件顺序仍可解释。

## 5.16  EXT-01｜多候选 harness 与 SGEMV/S5000C 细节硬编码

| 优先级 | P2 | 核对结论 | 属实；作为首个验证对象可接受，作为产品核心不可长期保留 |
| --- | --- | --- | --- |
| 初心关系 | 阶段性符合‘先跑通 SGEMV’，长期违背 P-07、P-09 | 源码证据 | src/exploration/dual-exploration.ts:130-201；src/testpack/sgemv-cases.ts；src/testpack/testplan.ts |

当前事实：dual-exploration.ts 固定拷贝 SGEMV harness、链接库名、18 例正确性循环、numactl 绑定、版本替换和交付描述。换 GEMM/FFT 需修改多处源码而非只添加适配器与 YAML。

用户影响：新算子接入成本高，硬件与协议变更容易改漏；核心编排无法证明算子无关。

目标行为：定义 OperatorAdapter/TestPack 契约，封装 build、correctness、sampling、identity extraction、report metadata；核心只消费结构化计划。

验收标准：

- SGEMV 迁移到适配器后行为与证据摘要不变。

- 增加一个最小第二算子 fixture 无需修改 workflow/exploration 核心文件。

- 所有 CPU/NUMA、库名、harness 和用例来自冻结适配器资产。

## 5.17  ARCH-01｜重复实现正在形成长期漂移面

| 优先级 | P2 | 核对结论 | 属实 |
| --- | --- | --- | --- |
| 初心关系 | 间接影响 P-01、P-02、P-05 | 源码证据 | src/workflow/optimization-workflow.ts；src/workflow/optimization-workflow-service.ts；src/exploration/dual-exploration.ts；src/exploration/orchestrator.ts |

当前事实：状态机与单体驱动并存；工作流和探索层分别做复验/交付；预算既有 BudgetTracker 又有 SQLite 原子字段；测量锁在适配器和 orchestrator 两层使用不同键。

用户影响：同一规则有多个实现与测试入口，修复很容易只覆盖其中一条；维护成本随功能增加成倍上升。

目标行为：按‘一个事实来源、一个副作用所有者、一个生产入口’收敛；重复实现先标记所有者，再删除旁路。

验收标准：

- 生产入口与测试入口使用同一工作流对象。

- 预算、复验、交付和锁各只有一个状态所有者。

- 架构测试阻止探索层写 workflow 表或绕过工作流服务。

## 5.18  UX-01｜存在用户可见的 GBK 乱码错误文案

| 优先级 | P2 | 核对结论 | 属实 |
| --- | --- | --- | --- |
| 初心关系 | 违背 P-08，并削弱可信度 | 源码证据 | src/client/candidate-generation.ts:138 |

当前事实：OpenAI-compatible provider 缺少凭据引用时返回乱码字符串；其他分支为正常中文。

用户影响：首次配置模型时最可能触发，用户会怀疑整个工具的编码、日志和证据可靠性。

目标行为：修正文案，统一源码 UTF-8，并增加用户可见字符串扫描/关键错误快照测试。

验收标准：

- 所有 provider 的缺凭据、限流、超时、鉴权错误均显示可读中文。

- 构建检查拒绝已知乱码模式。

## 5.19  MAINT-01｜CLI、交互命令与 SQLite 存储文件过大

| 优先级 | P2 | 核对结论 | 属实，但不是阻止真实单机闭环的独立 P0 |
| --- | --- | --- | --- |
| 初心关系 | 间接影响 P-06、P-07 | 源码证据 | src/cli.ts；src/cli-interactive/commands.ts；src/storage/sqlite-task-store.ts:70-125 |

当前事实：当前 cli.ts 约 2218 行、cli-interactive/commands.ts 约 1407 行、sqlite-task-store.ts 约 1011 行；解析、配置、testpack、后台装配和展示职责集中。

用户影响：改动审查困难，命令规范、配置装配与存储迁移更容易互相影响。

目标行为：在 P0/P1 收敛后按资源域拆分 command handlers、presenters、workflow composition 和版本化 migration；不为拆分而改变用户行为。

验收标准：

- 命令规范只有一个注册表，CLI 与交互工作台复用。

- SQLite migration 独立成按版本可测试单元，继续拒绝高版本数据库。

- 拆分前后命令帮助、JSON schema 和数据库行为保持一致。

## 5.20  DOC-01｜产品文档多版本并存，历史信息容易被当成当前事实

| 优先级 | P2 | 核对结论 | 部分属实；活动指南已更新，主要漂移集中在历史/旧产品文档 |
| --- | --- | --- | --- |
| 初心关系 | 影响 P-01、P-08、P-10 | 源码证据 | 审查前 docs/product 目录；README.md；src/storage/sqlite-task-store.ts:70-125 |

当前事实：审查前 docs/product 同时存在开发计划、V0.3、v1.1 和 Markdown 基线；历史文档中保留的 NOT_IMPLEMENTED 口径可能被外部审查误读。SQLite 迁移、远端停止接线和 README 体量等旧评价已与当前代码不符。

用户影响：评审者难以判断哪个文档是当前基线；陈旧缺口可能被重复报告，已完成能力也可能被错误宣称。

目标行为：docs/product 只保留本 PRD 作为当前产品基线；历史事实进入明确标注的 history；状态文档包含 commit、证据等级和复核日期。

验收标准：

- docs/product 仅保留一份当前 PRD。

- 任何状态结论注明代码基线和 VERIFIED_LOCAL/REAL_E2E 等证据等级。

- README 只承担上手与当前边界，不继续堆积开发日志。

## 5.21  PORT-01｜Node.js 版本范围过窄

| 优先级 | P3 | 核对结论 | 属实，属于试用门槛而非诚信缺陷 |
| --- | --- | --- | --- |
| 初心关系 | 与 P-08 的渐进上手存在张力 | 源码证据 | package.json:7-9 |

当前事实：package.json 把 Node 锁定为 >=24.11.1 <25。内部固定环境可接受，但外部同事通常不会预装该精确主版本。

用户影响：安装失败会发生在体验产品之前，显著缩小试用人群。

目标行为：在依赖与运行时验证后扩大到一个明确的 LTS 范围；若确需 Node 24，则提供自动诊断和可复现安装方式。

验收标准：

- CI 在声明的最低/最高支持版本运行 typecheck、build、核心 CLI smoke。

- phyopt doctor 对版本不兼容给出可执行修复建议。

# 6. 目标产品工作流

## 6.1 单一生产工作流

所有 CLI、交互工作台和 VS Code 提交最终进入同一个 WorkflowService。服务先解析有效配置与来源，完成静态门禁，再持久化 workflow 与 cancel/recovery intent。每个阶段只由一个所有者写状态。

| 层级 | 建议状态 | 写入者 | 必须记录 |
| --- | --- | --- | --- |
| 工作流 | CREATED / VALIDATING / GENERATING / RUNNING_CANDIDATES / SELECTING / REVALIDATING / PACKAGING | WorkflowOrchestrator | 阶段、游标、预算、活动候选、最近事件 |
| 候选 | GENERATED / PATCH_VALIDATING / BUILDING / CORRECTNESS / PERFORMANCE / ACCEPTED / REJECTED / INCONCLUSIVE / FAILED | CandidateExecutor | 假说摘要、补丁摘要、上下文摘要、task_id、回执 |
| 远端作业 | PENDING / RUNNING / CANCEL_REQUESTED / RECOVERING / TERMINAL | TaskHost + Runner | remote_job_id、心跳、停止确认、资源租约 |
| 恢复 | RECOVERING 作为带 last_stable_state 的显式恢复状态 | RecoveryCoordinator | reconcile 次数、下次时间、TTL、人工动作 |

## 6.2 状态写入规则

- 外部副作用开始前先持久化 intent；拿到回执后再持久化结果与证据引用。

- 终态不可逆；状态迁移必须校验前态，并由幂等 command_id 或 operation_id 去重。

- 工作流只引用探索/选择/复验/交付领域记录，不复制并重写其事实。

- 取消是持久化意图，不是内存 AbortController 的同义词；AbortSignal 只是当前进程的传输机制。

- RECOVERING 不伪装失败或取消；它必须持续核对并向用户提供明确出口。

## 6.3 用户可见进度

workflow workflow:... RUNNING_CANDIDATES 阶段 PERFORMANCE 候选 2 / 4 · candidate:... 预算 模型 3/6 · 候选 2/4 · 剩余时限 00:41:12 资源 s5000 · CPU 0-15 · NUMA 0 · lease 有效 证据等级 L4 · REAL-RUNNER（模型来源：真实） 最近事件 10:24:31 已完成 correctness 18/18 下一步 双基线采样；可执行 phyopt workflow cancel <id>

# 7. 功能需求

| 编号 | 名称 | 需求 | 来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| FR-01 | 唯一编排 | 所有 optimize 入口使用同一持久化状态机；删除生产旁路。 | WF-01 |
| FR-02 | 阶段可见 | 工作流与候选在真实阶段边界持久化事件和进度。 | WF-02 |
| FR-03 | 真实上下文 | 完整模型假说、补丁、配置和证据引用进入 ExperimentContext。 | EV-01 |
| FR-04 | 摘要绑定 | 上下文必须计算摘要并在任务、runner、交付包中强制比对。 | EV-02 |
| FR-05 | 单一策略 | 门禁、采样、资源和命令来自唯一 EffectiveExperimentPolicy。 | CFG-01 |
| FR-06 | 统一授权 | 每个远端阶段执行 CPU/NUMA/线程/隔离/有效期/阶段完整 admission。 | AUTH-01 |
| FR-07 | 恢复 | 完成回执重新附着；RECOVERING 周期核对、TTL 与人工出口。 | REC-01/02 |
| FR-08 | 持久化取消 | workflow cancel intent 可跨重启传播并等待远端确认。 | CTL-01 |
| FR-09 | 测量租约 | 同一目标/资源切片跨进程互斥，崩溃后安全转移。 | LOCK-01 |
| FR-10 | 模型韧性 | 有界重试、429 退避、usage/成本回执、脱敏和真取消。 | MODEL-01/02 |
| FR-11 | 算子适配 | 核心通过 OperatorAdapter/TestPack 执行，不包含 SGEMV 命令模板。 | EXT-01 |
| FR-12 | 证据等级 | CLI、IDE、报告和交付包明确 L0-L5，禁止证据升级。 | VAL-01 |
| FR-13 | 配置兼容 | 保持 YAML、多配置、覆盖优先级、schema 迁移与高版本拒绝。 | 现有能力 |
| FR-14 | 人工交付边界 | 交付 Diff/报告/复现材料，不自动合并或推送。 | P-06 |
| FR-15 | 文档基线 | 当前状态文档与 PRD 标注 commit、日期和证据等级。 | DOC-01 |

## 7.1 配置与可复现性（必须保留的现有体验）

phyopt config init --output phyopt.yaml # ✅ 配置已生成: phyopt.yaml # 你可以手动编辑此文件。 phyopt optimize kernel/arm64/gemv_n.S --config phyopt.yaml --function dgemm phyopt optimize kernel/arm64/gemv_n.S --config phyopt.yaml --target s2500

- 允许用户复制多份 YAML；配置内容保留注释并参与摘要。

- 固定优先级：CLI 参数 > 环境变量 > 配置文件 > 默认值；有效配置逐字段记录 provenance。

- 已登记旧 schema 自动迁移并生成告警；高于当前版本明确拒绝；迁移前后保留源文件摘要。

- API Key 只保存引用，不进入 YAML、日志、错误、数据库快照和交付包。

## 7.2 ExperimentContext 规范

| 对象 | 必备身份 | 失败语义 |
| --- | --- | --- |
| Source | commit + archive_sha256 + selected file digests | 身份缺失：提交拒绝 |
| Hypothesis | canonical JSON + hypothesis_sha256 + evidence ids | 字段缺失/引用越界：候选跳过 |
| Patch | patch_sha256 + allowed files + git apply check | 越界/不可应用：候选跳过 |
| Policy | effective_config_sha256 + provenance + frozen contract id | 冲突：工作流 FAILED（无外部调用） |
| Grant | grant id + target + resources + stages + validity | 无授权/越界：WAITING 或拒绝 |
| Context | content_digest，覆盖上述全部规范化字段 | 空/不一致：执行拒绝 |
| Result | binary/sample/receipt/package digests | 缺证据：INCONCLUSIVE |

# 8. 非功能需求与发布门槛

| 编号 | 属性 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| NFR-01 | 一致性 | 任一事实只有一个生产写入者；状态与证据引用在同一事务或可恢复协议中提交。 |
| NFR-02 | 幂等 | 提交、取消、恢复、导出和远端停止支持 operation_id 重放，不重复副作用。 |
| NFR-03 | 持久化 | 后端在任意阶段崩溃后不丢预算、取消意图、租约、回执或身份。 |
| NFR-04 | 安全 | 默认拒绝；凭据引用制；错误双向脱敏；授权按资源维度执行。 |
| NFR-05 | 统计 | 样本不混轮；随机种子、顺序、权重、阈值和 bootstrap 实现均冻结。 |
| NFR-06 | 可观察 | 每个长阶段有持久化事件、最近心跳、等待原因和下一步，不伪造百分比。 |
| NFR-07 | 兼容 | YAML schema 与 SQLite user_version 都有单向迁移、回滚备份和高版本拒绝。 |
| NFR-08 | 可维护 | 命令规范、状态机、门禁、预算、租约、复验与交付各有唯一模块边界。 |
| NFR-09 | 可移植 | 声明的 Node/OS 组合经过 CI；不支持环境由 doctor 在运行前解释。 |
| NFR-10 | 可核验 | 交付包在无数据库、无网络环境下可验证摘要与来源链。 |

## 8.1 进入真实闭环验收的 P0 门槛

- 生产 optimize 只走一个持久化工作流编排器。

- workflow status 在候选生成、BUILD、CORRECTNESS、PERFORMANCE、选择、复验和打包阶段真实变化。

- ExperimentContext 使用真实完整假说，content_digest 非空且强制验证。

- 性能门禁与资源请求来自有效配置；grant 的 CPU/NUMA/线程/隔离范围真实生效。

- 完成候选在崩溃恢复后重新附着回执，不被改写为 REJECTED。

- RECOVERING 有周期 reconcile、再次取消、人工核对和 TTL。

- 建立真实模型 + 真实 ARM 验收方案、隔离资源窗和证据保存位置。

## 8.2 日常试用发布门槛

- workflow 取消意图跨重启，停止确认与资源释放可审计。

- 目标测量租约跨进程互斥，并通过崩溃转移测试。

- 真实 provider 支持分类重试、429 退避、usage/成本记录和凭据脱敏。

- 至少完成一轮 L5 真实闭环及取消、恢复、拒绝、篡改和并发场景。

- 所有用户可见文案无乱码，配置错误在任何付费或远端调用前失败。

# 9. 真实环境验收方案

## 9.1 前置条件

- 冻结并提交源码；生成 source archive 和 SHA-256；工作树状态记录在案。

- 准备可独立运行的 correctness/benchmark TestPack、双基线身份和性能阈值。

- ResourceGrant 明确 target、CPU、NUMA、max_threads、isolation、阶段与有效时间窗。

- 真实模型凭据通过引用解析；先执行连接验证，不发送项目源码。

- 测量窗口无其他性能任务；目标端保留远端 job id、心跳与停止协议。

- 证据输出目录具有足够空间，并约定脱敏、保留与离线校验方式。

## 9.2 验收场景

| 场景 | 名称 | 操作 | 通过标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| A | 完整闭环 | 真实模型生成 ≥1 个合法候选；真机完成门禁、双基线、选择、独立复验与交付。 | 终态真实；包可校验；性能可接受/拒绝 |
| B | 配置覆盖 | 同一 YAML 分别用 --function 与 --target 覆盖。 | 实际命令、证据与 provenance 一致 |
| C | 授权拒绝 | 请求越界 CPU/NUMA/线程或过期 grant。 | 远端调用为 0；错误可操作 |
| D | 摘要篡改 | 入队后改动 context 或 patch。 | runner 在远端调用前拒绝 |
| E | 用户取消 | 分别在模型、BUILD、PERFORMANCE 阶段取消。 | 意图持久化；停止确认；无虚假 CANCELLED |
| F | 进程崩溃 | 在远端运行中、完成后落库前、复验中杀死后端。 | 重启不重跑；回执重新附着；状态收敛 |
| G | 弱网 UNKNOWN | 让 reconcile 暂时 UNKNOWN 后恢复。 | 周期核对收敛；用户可再次取消/核对 |
| H | 并发测量 | 两个后端同时优化同一 target。 | 只有一个 PERFORMANCE lease |
| I | 无合格候选 | 全部候选正确性失败或性能不达标。 | NO_QUALIFIED_CANDIDATE/REJECTED，仍导出证据 |

## 9.3 真实验收交付包

- reproduction.md：环境、入口命令、配置来源、资源授权和复现步骤。

- effective-config.yaml + file/effective SHA + provenance（凭据只保留引用）。

- source、hypothesis、patch、context、binary、baseline、sample、receipt、selection、revalidation、package 摘要清单。

- 逐候选 correctness 与双基线统计；有效/无效样本原因；随机种子和统计实现版本。

- 状态事件、取消/恢复/reconcile 记录、资源 lease 和远端 job identity。

- 离线 verify 命令与校验结果；明确证据等级 L5。

# 10. 分阶段路线图

| 阶段 | 优先级 | 范围 | 退出条件 |
| --- | --- | --- | --- |
| R1 · 真实性收口 | P0 | WF-01/02、EV-01/02、CFG-01、AUTH-01 | 生产入口只有一个；上下文和门禁真实绑定 |
| R2 · 恢复与控制 | P0/P1 | REC-01/02、CTL-01、LOCK-01、WF-03 | 取消、恢复、租约可跨重启收敛 |
| R3 · 真实闭环 | P0/P1 | VAL-01、MODEL-01/02 | 完成 L5 验收包；真实模型与 ARM 的失败分类可解释 |
| R4 · 扩展与维护 | P2 | EXT-01、ARCH-01、MAINT-01、UX-01 | 第二算子 fixture；核心无 SGEMV 命令硬编码；文件职责收敛 |
| R5 · 试用门槛 | P3 | PORT-01、文档与安装 | 扩大并验证 Node 支持范围；同事可独立完成首次任务 |

实施顺序 先完成 R1，再进入任何真实性能结论；R2 完成后才做崩溃/弱网验收；R3 通过后才讨论扩大日常试用。R4 的抽象应由第二个真实算子需求驱动，避免提前设计空框架。

# 11. 成功指标

| 维度 | 指标 | 目标 |
| --- | --- | --- |
| 诚实性 | 空/占位身份进入真实执行的次数 | 0 |
| 可复现 | L5 包离线摘要校验通过率 | 100% |
| 恢复 | 受控崩溃后重复远端执行次数 | 0 |
| 恢复 | RECOVERING 无出口任务数 | 0 |
| 授权 | 越权远端调用次数 | 0 |
| 可观察 | 长阶段缺少持久化状态事件的次数 | 0 |
| 产品验收 | 真实闭环结果 | 至少 1 次；性能可接受或拒绝 |
| 上手 | 新用户在无开发者协助下完成 Mock 配置与演练 | 可重复通过 |

不把‘加速百分比’设为产品首要成功指标。PhyOpt 首先要保证实验结论真实、可复现、可恢复；找到更快候选是优化任务结果，不是工具诚信的替代品。

# 12. 风险与开放决策

| 编号 | 决策点 | 建议 | 负责人 |
| --- | --- | --- | --- |
| D-01 | 工作流状态粒度 | 工作流状态与候选状态分层，避免把每个候选细节塞进一个枚举。 | 产品/架构 |
| D-02 | 租约存放位置 | 单机先用 SQLite；多后端部署前决定是否迁到目标端或共享存储。 | 架构/运维 |
| D-03 | RECOVERING TTL | TTL 不等于自动释放授权；到期后的人工裁决流程需由资源负责人确认。 | 产品/安全 |
| D-04 | 模型成本 | 不同 provider 的 usage 与单价来源、缺失时的 unknown 语义需统一。 | 产品/模型 |
| D-05 | 第二算子 | 用 GEMM 或 FFT 作为适配器验收对象，选择应由真实业务优先级决定。 | 产品/算法 |
| D-06 | Node 支持 | 扩大版本前评估 node:sqlite、Ink 与 VS Code 工具链兼容矩阵。 | 工程 |

# 附录 A：关键源码证据索引

| 主题 | 位置 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 生产 submit | src/workflow/optimization-workflow-service.ts:65-165 | 保存 GENERATING、直接 runDualExploration、内存取消 |
| 备用状态机 | src/workflow/optimization-workflow.ts:136-268 | 阶段持久化、复验、交付、取消 |
| 硬编码上下文 | src/exploration/dual-exploration.ts:130-201 | SGEMV 脚本、stub 假说、阈值/资源、空摘要 |
| 探索整体覆写 | src/exploration/dual-exploration.ts:253-390 | 选择、复验、交付并写 workflow 终态 |
| 恢复误判 | src/exploration/orchestrator.ts:97-166 | COMPLETED→REJECTED；blocked→CANCELLED |
| 回执恢复能力 | src/exploration/task-host-exploration.ts:119-225 | 可读 receipt、candidate SHA、weighted geomean |
| RECOVERING | src/core/task-host.ts:339-379,620-762 | 启动 reconcile；常规 cancel/retry 入口限制 |
| 摘要真值判断 | src/runner/experiment-runner-factory.ts:40-50 | 空 digest 跳过比较 |
| 资源 admission | src/testpack/admission.ts:32-75 | 完整 CPU/NUMA/thread/isolation 检查但未接生产路径 |
| 模型配置 | src/client/candidate-generation.ts:95-153 | maxRetries 0、30 秒、乱码文案 |
| 配置 schema | src/config/phyopt-config.ts:263-313,584-684 | 迁移、门禁、探索重试/并发字段 |
| SQLite 迁移 | src/storage/sqlite-task-store.ts:70-125 | user_version 0→11 |
| 原子预算 | src/storage/sqlite-task-store.ts:741-762 | 条件 UPDATE 预留 |
| Node 与依赖 | package.json:1-34 | 0.4.0、Node 范围、4 个运行时依赖 |

# 附录 B：配置与证据兼容要求

配置文件会随产品迭代持续增加字段。兼容策略必须同时保护‘用户能升级’和‘旧实验仍可解释’。

| 对象 | 版本字段 | 读取策略 | 写入/审计策略 |
| --- | --- | --- | --- |
| YAML | schema_version | 已登记旧版本逐级迁移；高版本拒绝 | 保留原文件 SHA、迁移告警、有效配置 SHA |
| SQLite | PRAGMA user_version | 事务内逐级迁移；高版本拒绝 | 迁移前备份；每级独立测试 |
| ExperimentContext | schema_version | 只接受已知字段/版本 | canonical JSON + content_digest |
| Runner protocol | schema/version | 握手不兼容则停止 | 请求/回执双向身份 |
| TestPack | version + digest | 冻结后不可静默修改 | 用例、oracle、采样、权重、统计摘要 |
| ReviewPackage | manifest version | 离线 verifier 按版本验证 | 包含子证据摘要，不包含秘密 |

# 附录 C：本 PRD 的产品决策

C-01　保留现有产品初心，不重做产品定位。

C-02　当前版本定义为内部技术预览，不宣称可供真实优化工程师日常使用。

C-03　P0 优先于新增 provider、新界面和新算子。

C-04　真实验收以证据完整和状态诚实为成功，不以必须加速为成功。

C-05　SGEMV 继续作为首个真实验证对象，但核心协议必须为第二算子留出适配边界。

C-06　配置继续使用 YAML、多文件、注释、覆盖优先级和版本迁移。

C-07　docs/product 只保留本 PRD，旧版本不再与当前基线并列。